Kế hoạch 7 tuần và phân công nhóm (3 thành viên)

Vai trò nền (giữ xuyên suốt)

| Thành viên | Trọng tâm phụ trách | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Đức | Điều phối kỹ thuật, luồng xác thực tổng thể, Bcrypt, API / tích hợp module | Ưu tiên kiến trúc, code review, thống nhất interface giữa các thuật toán. |
| Đăng | Scrypt, cơ sở dữ liệu (lược đồ user, salt/hash), đo hiệu năng (latency, throughput, CPU/RAM) | Ưu tiên dữ liệu lưu trữ an toàn và bảng số so sánh. |
| Cường | Argon2, lab tấn công (Hashcat / John), môi trường thử (VM/Docker), slide / minh họa kết quả | Ưu tiên kịch bản offline crack và trình bày đánh giá. |

Lộ trình theo tuần

Tuần 1 — Lý thuyết & phạm vi

| Công việc | Đức | Đăng | Cường |
| --- | --- | --- | --- |
| Khảo sát nghiệp vụ, rủi ro mật khẩu (online/offline) | Chủ trì; khung chương 1–2 báo cáo | Hỗ trợ tìm case breach, tài liệu OWASP | Hỗ trợ tìm công cụ crack, video/hướng dẫn Hashcat |
| Phân vùng tài liệu: hash, salt, pepper, KDF | Viết nháp mục “mô hình đe dọa” | Nghiên cứu sâu Bcrypt (cost, giới hạn độ dài pass) | Nghiên cứu Scrypt + Argon2 (memory-hard, tham số) |
| Đầu ra tuần | Checklist yêu cầu phần mềm + sơ đồ nghiệp vụ | 2–3 trang phân tích Bcrypt (có nguồn trích dẫn) | 2–3 trang so sánh Scrypt/Argon2 + bảng tham số gợi ý |

Tuần 2 — Thiết kế & môi trường

| Công việc | Đức | Đăng | Cường |
| --- | --- | --- | --- |
| Thiết kế kiến trúc (API, module chọn hash) | Chủ trì lưu đồ tổng; quy ước đặt tên, cấu trúc repo | Thiết kế ERD / bảng users (username, algo, salt, hash, params) | Dựng VM hoặc Docker; cài Hashcat (và/hoặc John); thử chạy mẫu |
| Môi trường Python | Review requirements.txt, nhánh Git chung | Cài passlib, chạy demo Bcrypt đầu tiên | Cài Argon2-cffi, demo hash/verify |
| Đầu ra tuần | Tài liệu thiết kế (PDF/Markdown trong repo) | Script tạo DB + insert mẫu | Ảnh chụp màn hình lab + log lệnh cài đặt |

Tuần 3 — Cài đặt lõi

| Công việc | Đức | Đăng | Cường |
| --- | --- | --- | --- |
| Luồng đăng ký / đăng nhập | API nhận algorithm hoặc cấu hình; Bcrypt tích hợp hoàn chỉnh | Scrypt (passlib); lưu đúng trường params | Argon2 (argon2-cffi); đồng bộ format lưu CSDL |
| Kiểm tra | Unit test verify từng loại hash | Migration / seed dữ liệu test | Thử đăng ký 3 user với 3 thuật toán khác nhau |
| Đầu ra tuần | Postman/OpenAPI hoặc curl mẫu | Bảng DB thực tế có 3 loại bản ghi | Bảng “tham số đã dùng” (cost, memory, …) |

Tuần 4 — Hoàn thiện chức năng & giao diện

| Công việc | Đức | Đăng | Cường |
| --- | --- | --- | --- |
| Ghép module; xử lý lỗi; cấu hình | Code chọn thuật toán (env/config); rà soát không log mật khẩu | Rà soát SQL injection, quyền DB, backup | Giao diện web đơn giản hoặc CLI có menu (đăng ký/đăng nhập) |
| Bảo mật cơ bản | Rate limit / delay đăng nhập (tối thiểu) | Index, không lưu plaintext | Kiểm tra HTTPS nếu triển khai web |
| Đầu ra tuần | Bản demo chạy end-to-end trên máy nhóm | Checklist bảo mật CSDL (ghi trong báo cáo) | Video ngắn hoặc ảnh luồng UI |

Tuần 5 — Đo lường hiệu năng

| Công việc | Đức | Đăng | Cường |
| --- | --- | --- | --- |
| Benchmark | Định nghĩa kịch bản (số lần hash, độ dài pass) | Chạy đo latency & throughput; ghi CPU/RAM (vd. ps, Activity Monitor, time) | Chuẩn bị bộ mật khẩu mẫu (yếu/trung/bền) cho tuần 6 |
| Báo cáo số liệu | Đồng nhất định dạng bảng biểu | Xuất CSV/Excel; biểu đồ (matplotlib hoặc Sheets) | Viết nháp đoạn “nhận xét hiệu năng” |
| Đầu ra tuần | Bảng so sánh 3 thuật toán (cùng máy, cùng pass) | File số liệu gắn vào repo (folder results/) | Phụ lục tham số thử nghiệm |

Tuần 6 — Kiểm thử tấn công offline

| Công việc | Đức | Đăng | Cường |
| --- | --- | --- | --- |
| Hashcat / John | Export chuỗi hash mẫu (đúng format từng algo) — không dùng MK thật ngoài lab | Chạy wordlist cố định; ghi thời gian / số lần thử | Chủ trì kịch bản crack; so sánh độ “khó” giữa Bcrypt / Scrypt / Argon2 |
| Đánh giá | Nhận xét tại sao MK yếu vẫn bị bẻ | Liên hệ salt + cost | Viết mục “kết quả tấn công” + hạn chế thử nghiệm |
| Đầu ra tuần | Appendix lệnh Hashcat (ẩn dữ liệu nhạy cảm) | Bảng thời gian / trạng thái crack | Kết luận sơ bộ + khuyến nghị tham số |

Tuần 7 — Báo cáo, slide, duyệt cuối

| Công việc | Đức | Đăng | Cường |
| --- | --- | --- | --- |
| Báo cáo | Tổng hợp chương tổng quan + kiến trúc + Bcrypt; chỉnh luận văn thống nhất | Chương CSDL + Scrypt + thử nghiệm hiệu năng | Chương Argon2 + Hashcat + kết luận & khuyến nghị |
| Slide & demo | Slide kiến trúc & demo luồng; điều phối buổi tập bảo vệ | Slide số liệu & biểu đồ | Slide tấn công & kết luận; chạy demo trước hội đồng |
| Đầu ra tuần | Bản PDF báo cáo + slide full | Kiểm tra trích dẫn, bảng số | Checklist nộp + máy demo sạch |

Công việc chung mỗi tuần (cả 3)

Cập nhật tiến độ cho GVHD (theo quy định lớp).

Ghi CHANGELOG ngắn: việc đã xong / đang làm / bị block.

Không commit mật khẩu thật, token, hay dump DB có dữ liệu cá nhân.